
[image: image1.png]



GEMEINDERAT
WETTINGEN



Seite 2

A N T R A G
des Gemeinderates an den Einwohnerrat für einen Kredit von Fr. 2'900'000.— für die Sanierung der Schulhäuser Sul​perg und Lägern sowie der Turnhalle Bifang

Sehr geehrte Frau Präsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Schulhäuser Sulperg (1896) und Lägern (1908) sowie die Turnhalle Bifang (1903) werden von der Primarschule genutzt.

Im Herbst 1998 hat der Architekt Walter Baumann den Zustand der Schulanlage Dorf mit dem DUEGA ermittelt. Auf Grund der Zustandsermittlung wurde offenkundig, dass vor allem die bei​den Schulhäuser der Anlage sanierungsbedürftig sind.

Am 23. November 2000 hat der Gemeinderat beschlossen, den Architekten Franz Widmer mit der Ausarbeitung des Kreditantrags zu beauftragen. Die Bau- und Planungsabteilung hat dem Archi​tekten gleich zu Beginn den Qualitätsstandard für die Kostenermittlung vorgegeben: eine sanfte Sanierung mit Beibehaltung der wertvollen historischen Bausubstanz.

Die Sanierungskosten wurden vom Architekten mit Unterstützung von Fachfirmen über Richtof​ferten ermittelt. Daraufhin wurde das Ergebnis zusammen mit der Bau- und Planungsabteilung überarbeitet, um mögliche Einsparungen zu realisieren.

Die Sanierung der Turnhalle Bifang war im DUEGA nicht vorgesehen. Im Einvernehmen mit dem Architekten können die im Vorbericht aufgeführten Sanierungsarbeiten an der Turnhalle auch zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden und sind somit, mit Ausnahme der Fenster, nicht im Kreditantrag enthalten. Da im Schulhaus Lägern die meisten Fenster ersetzt werden müssen, macht es aus Kostengründen Sinn, die Fenster in der Turnhalle Bifang gleichzeitig zu ersetzen.

Die Kreditsumme beträgt auf Grund der Abklärungen Fr. 2'900'000.—. Die im Kredit enthaltenen Sanierungsarbeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Schulhaus Sulperg:
Sanierung der Fassade, ohne Wärmedämmung


Ersatz des Ziegeldaches


Verbesserung des Sonnenschutzes


Verbesserung der Beleuchtung


Erneuerung der Sanitäranlagen


Ersatz der Bodenbeläge


Erneuerung der Wände und Decken


Erfüllung der Brandschutzvorschriften

Schulhaus Lägern:
Sanierung der Fassade, ohne Wärmedämmung


Teilersatz der Fenster


Ersatz des Ziegeldaches


Verbesserung des Sonnenschutzes


Verbesserung der Beleuchtung


Erneuerung der Sanitäranlagen


Ersatz der Bodenbeläge


Erneuerung der Wände und Decken


Erfüllung der Brandschutzvorschriften

Turnhalle Bifang:
Ersatz der Fenster


Sulperg
Lägern
Bifang
Total

BKP 2
Gebäude
1'024'500.--
1'641'500.--
52'000.--
2'718'000.--

 BKP 21
Rohbau 1  (Fassade)
134'400.--
153'400.--

 BKP 22
Rohbau 2  (Fassade, Fenster, Dach)
197'000.--
564'000.-- 
52'000.--

 BKP 23
Elektroanlagen
152'400.--
167'800.--

 BKP 24
Heizungsanlagen
19'500.--
33'500.--

 BKP 25
Sanitäranlagen
54'400.--
86'600.--

 BKP 27
Ausbau 1  (Wände, Decken)
192'000.--
253'100.--

 BKP 28
Ausbau 2  (Böden, Wände, Decken)
196'000.--
261'400.--

 BKP 29
Honorare
78'800.--
121'700.--

BKP 6
Reserve
46'000.--
78'000.--

124'000.--

BKP 9
Ausstattung
24'000.--
34'000.--

58'000.--

Sanierungskosten Total
1'094'500.--
1'753'500.--
52'000.--
2'900'000.--

Es ist vorgesehen, im Sommer 2001 das Schulhaus Lägern und die Turnhalle Bifang und im Sommer 2002 das Schulhaus Sulperg zu sanieren. Für die Unterbringung der Schüler während der Bauzeit stehen das Spring Areal, das Schulhaus Unterdorf und der HPS-Pavillon 2 zur Verfü​gung.

Dem Einwohnerrat wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

Für die Sanierung der Schulhäuser Sulperg und Lägern sowie der Turnhalle Bifang wird ein Kre​dit von Fr. 2'900'000.— bewilligt.

Wettingen, 12. März 2001
Gemeinderat Wettingen

Heiner Studer 
Urs Blickenstorfer


Vizeammann 
Gemeindeschreiber-Stv.







[image: image1.png]