Stanziamento di un credito di investimento di 474’750 franchi e di gestione corrente di 158'250 franchi per le attività di salvaguardia, valorizzazione e sorveglianza delle Bolle di Magadino e della riserva naturale della Foce della Maggia per il periodo 2025-2028

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi presentiamo gli indirizzi della gestione dei comprensori protetti delle Bolle di Magadino e della riserva della Foce della Maggia, sottoponendovi contemporaneamente una richiesta di credito volta alla realizzazione delle attività e degli interventi previsti dalla Fondazione Bolle di Magadino per il quadriennio 2025-2028.

Il messaggio è strutturato nel modo seguente:

Premessa

1.	INTRODUZIONE

1.1	Le Bolle di Magadino

1.2	L’organizzazione

1.3	La foce della Maggia

2.	Attività e consuntivo del quinquennio 2020-2024

2.1	Sintesi e consuntivo delle attività svolte alle Bolle di Magadino

2.2	Sintesi e consuntivo delle attività svolte alla Foce della Maggia

2.3	Relazione con il Parco del Piano di Magadino

3.	Attività E INTERVENTI per il QUADRIENNIO 2025-2028

3.1	Obiettivi generali

3.2	Studi e ricerche scientifiche

3.3	Interventi di gestione ambientale

3.4	Attività didattiche e informazione

3.5	Sorveglianza

3.6	Interventi di valorizzazione

3.7	Attività previste alla riserva della Foce della Maggia

4.	COSTI e finanziamento PER IL QUADRIENNIO 2025-2028

4.1	Preventivo e finanziamento delle attività previste alle Bolle di Magadino

4.2	Preventivo e finanziamento delle attività previste alla Riserva della Foce della Maggia

4.3	Comparazione della ripartizione dei costi

4.4	Personale della Fondazione

4.5	Richiesta di credito complessivo per le attività della Fondazione previste alle Bolle di Magadino e alla riserva della Foce della Maggia

5.	Relazione con le linee direttive e il piano finanziario

5.1	Collegamento con il PF investimenti

5.2	Conseguenze finanziarie sulla gestione corrente

5.3	Conseguenze sul personale

5.4	Conseguenze per i comuni

5.5	Coerenza con il Piano direttore cantonale

6.	CONCLUSIONI

# Premessa

In Svizzera la biodiversità - ossia la diversità di animali, piante e altri organismi, dei loro habitat e le relative interazioni - è sotto pressione. Il 6 settembre 2017 il Consiglio federale ha approvato il Piano d’azione della Strategia Biodiversità Svizzera, con l’obiettivo di salvaguardare, valorizzare e interconnettere gli spazi vitali di flora e fauna e costituire un’infrastruttura ecologica funzionale, ma anche di sensibilizzare e promuovere l’interazione con altri settori socioeconomici. La presente richiesta di credito si inserisce nel novero delle attività promosse dallo Stato a favore del conseguimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità, di tutela degli ambienti naturali e di promozione dei contenuti paesaggistici che caratterizzano il nostro territorio. Essa ottempera agli obiettivi posti dalla Confederazione e interessa due comparti di rilevanza strategica dell’infrastruttura ecologica del Cantone: le Bolle di Magadino e la Foce della Maggia.

# 1.	INTRODUZIONE

## 1.1	Le Bolle di Magadino

Le Bolle di Magadino costituiscono un ambiente deltizio parzialmente intatto, formato da ambienti fluviali e lacustri popolati in buona parte da associazioni vegetali caratteristiche della regione insubrica oggi divenute assai rare in tutto il loro areale di distribuzione.

La loro rilevanza è riconosciuta in ambito internazionale, in particolare quale luogo di sosta per gli uccelli migratori grazie alla posizione strategica che le Bolle occupano a ridosso dell'Arco alpino.

Immagine 1: perimetro della riserva delle Bolle di Magadino

L’importanza naturalistica delle Bolle di Magadino è riconosciuta sin dagli anni ‘30 del secolo scorso ed è stata formalizzata il 28 maggio 1974 dal Consiglio di Stato tramite l'Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino, aggiornata nel 1979 e tuttora in vigore. Ricorre quindi nel 2024 il 50 anniversario della tutela giuridica delle Bolle.

## 1.2	L’organizzazione

Il 29 agosto 1975 il Consiglio di Stato, unitamente alla Confederazione, alla Lega Svizzera per la Protezione della Natura (oggi Pro Natura) e al World Wildlife Fund (WWF), decise la costituzione di una Fondazione cui affidare l’attuazione della tutela della riserva e il coordinamento degli interventi di risanamento e di gestione del comprensorio.

La Fondazione costituisce tuttora l’organo di coordinamento delle attività presso la riserva, avvalendosi di una Commissione scientifica.

La Commissione scientifica è un organo di consulenza attualmente composto da cinque specialisti in vari campi delle scienze naturali, i cui compiti sono definiti da un regolamento. I membri della Commissione scientifica collaborano gratuitamente o esplicano la consulenza nell'ambito della loro attività di funzionari pubblici. Tale modo di operare testimonia la particolare attenzione adottata nei processi decisionali e di intervento.

Dal 1994 è attivo un Centro d’inanellamento inserito nel progetto di ricerca europeo sulla migrazione dei passeriformi tra Europa e Africa (European-African Songbird Migration Network). I risultati di questa ricerca evidenziano l’importanza internazionale delle Bolle di Magadino, che assumono un ruolo fondamentale quale luogo di sosta per le specie migratrici.

Le Bolle di Magadino sono iscritte in tre inventari naturalistici internazionali, in sette federali e in uno cantonale, a testimonianza delle varietà di ambienti che esse costituiscono e della rilevanza dei contenuti naturali presenti.

| Anno di iscrizione | Inventario o convenzione |
| --- | --- |
| 1964 | Progetto MAR (UICN-ICPB-BIROE), finalizzato alla protezione e alla conservazione delle maggiori zone umide europee e nordafricane |
| 1977 | Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP). Oggetto 1802 |
| 1982 | Convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale, segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (Convenzione di Ramsar, UNESCO) |
| 1982 | Inventario dei paesaggi alluvionali di importanza internazionale (sulla base della Convenzione di Berna, Raccomandazione n° R(82)12) |
| 1992 | Inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale. Oggetto 169 |
| 1992 | Inventario federale dei siti di ristoro e di sosta d'importanza nazionale degli uccelli limicoli in Svizzera. Oggetto 431 |
| 1994 | Inventario federale delle paludi d'importanza nazionale. Oggetti 2299 e 2314 |
| 1996 | Inventario federale delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale. Oggetto 260 |
| 2001 | Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi d'importanza nazionale. Oggetto 152 |
| 2001 | Inventario federale delle sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori. Oggetto 119 |
| 2018 | Inventario cantonale dei prati e pascoli secchi. Oggetto 9200 |

Tabella 1: Inventari e convenzioni in cui sono iscritte le Bolle di Magadino

Gli investimenti pubblici e il lavoro svolto nella riserva naturale delle Bolle di Magadino dall’istituzione formale della sua tutela ad oggi sono coerenti con i contenuti della Strategia Biodiversità Svizzera. I risultati ottenuti nell’ambito della pluriennale azione della Fondazione Bolle di Magadino dimostrano che localmente la perdita di biodiversità è stata arrestata e, anzi, incrementata recuperando ambienti e dinamiche ecologiche.

La Fondazione ha creato lavoro e promosso l'iniezione di fondi privati nel mercato economico regionale, evidenziando il ruolo della mobilitazione di fondi pubblici con scopi di protezione e valorizzazione delle componenti naturali quale fattore di promovimento economico regionale.

La rinomanza delle Bolle si rivela un vettore di marketing e promozione dell'immagine del Ticino.

La Fondazione Bolle di Magadino ha un ruolo importante nella ricerca scientifica, nell’educazione ambientale e costituisce anche un centro di competenza di riferimento in ambito nazionale e internazionale.

## 1.3	La foce della Maggia

La riserva naturale orientata della Foce della Maggia (ROM) è ubicata sulla sponda destra del delta fluviale. La riserva rappresenta un raro esempio di foce attiva caratterizzata da un connubio tra zone umide influenzate dal lago e comparti fluviali periodicamente interessati dalle esondazioni della Maggia.

Immagine 2: perimetro della riserva della foce della Maggia

L'istituzione della "Riserva naturale della foce della Maggia" è avvenuta in data 9 luglio 1985 sulla base della modifica dell'art. 4 del Regolamento cantonale sulla protezione della flora e della fauna del 1975 (RCFF).

La riserva è iscritta nell'Inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale (oggetto 228), nell'Inventario federale delle paludi di importanza nazionale (oggetto 2333), nell'Inventario federale dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza nazionale (oggetto 375) e nell'Inventario dei luoghi di sosta dei limicoli di importanza nazionale (oggetto 417).

Il sedime della riserva appartiene in gran parte alla Società Terreni alla Maggia SA (TAM), mentre il Consorzio per la manutenzione delle opere di arginatura e premunizione forestale Rovana-Maggia-Melezza e il demanio pubblico occupano una piccola porzione. Dal 1995 la sorveglianza e la gestione della riserva sono attribuite dal Cantone - cui spetta l’onere di tutela - alla Fondazione Bolle di Magadino, attraverso una convenzione sottoscritta con i proprietari. Il finanziamento necessario per la gestione della riserva è a carico della Confederazione e del Cantone.

# 2.	Attività e consuntivo del quinquennio 2020-2024

## 2.1	Sintesi e consuntivo delle attività svolte alle Bolle di Magadino

In allegato viene trasmesso il rapporto, elaborato dalla Fondazione, che descrive le attività svolte durante il quinquennio 2019-2023. Nel documento sono evidenziate le attività di ricerca scientifica, di intervento sul territorio e quelle didattiche ed educative. La situazione finanziaria 2020-2024 è riassunta nelle tabelle che seguono. Per il 2024 sono riportati i dati di preventivo. I dati di dettaglio dei consuntivi annuali della Fondazione per il periodo 2020-2023 sono disponibili presso l'Ufficio della natura e del paesaggio del Dipartimento del territorio.

Nella tabella 2 sono riportati i costi relativi alle attività svolte dalla Fondazione (studi e ricerca, gestione degli habitat, didattica, sorveglianza) e agli interventi di valorizzazione realizzati facendo capo a mandati esterni. Questi ultimi hanno comportato una spesa di CHF 873'493.-, con un superamento di CHF 23'493.-, pari al 2.8% rispetto al preventivo.

| Attività | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studi, gestione, didattica, sorveglianza | 455’735.- | 617’648.- | 544’003.- | 564’901.- | 515’365.- | 2'2697’652.- |
| Consulenze | -3’600.- | -3’500.- | -5’100.- | -6’950.- | -3’500.- | -22’650.- |
| Totale attività | 452'135.- | 614'148.- | 538'903.- | 557'951.- | 511’865.- | 2'675’000.- |
| Progetti valorizzazione (esecuzione 2021-2023) |  |  |  |  |  |  |
| Recupero comparti palustri | 0.- | 62'153.- | 297'065.- | 127'522.- | 0.- | 486'740.- |
| Monitoraggio effetti livello lago | 0.- | 60’176.- | 88'530.- | 92'689.- | 0.- | 241'395.- |
| Aggiornamenti didattici | 0.- | 9’934.- | 64'173.- | 71'251.- | 0.- | 145'357.- |
| Totale progetti valorizzazione | 0.- | 132'263.- | 449'768.- | 291'462.- | 0.- | 873'493.- |
| Totale complessivo | 452'135.- | 746'411.- | 988'671.- | 849'413.- | 511’865.- | 3'548'493.- |

Tabella 2: Spese complessive 2020-2024 (*dati di preventivo)

L’ammontare dei contributi cantonali - comprensivi del Fondo Swisslos - e federali sono riassunti nella tabella 3.

| Ente finanziatore | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantone | 87'965.- | 121'031.- | 200’407.- | 160’830.- | 133'750.- | 703'983.- |
| Confederazione | 397'035.- | 496’232.- | 734'361.- | 615’632.- | 401’250.- | 2'644’510.- |
| Fondo Swisslos | 50'000.- | 50'000.- | 50'000.- | 50'000.- | 0.- | 200'000.- |
| Totale | 535'000.- | 667’263.- | 984’768.- | 826’462.- | 535'000.- | 3'548’493.- |

Tabella 3: Contributi cantonali e federali 2020-2024

I contributi cantonali per il periodo 2020-2023 sono stati versati conformemente al Decreto legislativo del 24 novembre 2020 (Messaggio 7844 dell’8 luglio 2020).

L’Accordo programmatico nel settore natura e paesaggio tra la Confederazione e il Cantone Ticino ha coperto, straordinariamente, un quinquennio (2020-2024). Poiché con il Messaggio 7844 è stato deciso un credito quadriennale (2020-2023), si è reso necessario stanziare un credito ponte per il 2024 al fine di riallineare la programmazione cantonale a quella federale. Tale credito - che riguarda sia le Bolle sia la Foce della Maggia - è stato oggetto di una Risoluzione ad hoc del Consiglio di Stato (n. 6653 del 20 dicembre 2023) per un importo di CHF 138'750.- che ha permesso di mobilitare CHF 416'250.- di sussidi federali.

Dal 2024 non è più possibile far capo ai contributi del Fondo Swisslos, che fino al 2023 versava CHF 50'000.- l’anno a copertura di parte delle spese destinate agli studi scientifici.

Considerato che le Bolle di Magadino costituiscono una priorità a livello federale (cfr. capitolo 3.1), la Confederazione ha applicato un tasso di sussidio del 75% anziché del 65%, tasso abitualmente attribuito ai biotopi di importanza nazionale.

L’importo sussidiabile dalla Confederazione riguarda esclusivamente le misure attive di valorizzazione e promozione della biodiversità. Le spese legate alla manutenzione e all’amministrazione degli immobili e per la realizzazione della nuova sede della Fondazione erano state stimate a preventivo in CHF 22'485.-. A consuntivo tale spesa risulta pari a CHF 0.- a causa dei ritardi del progetto.

Ricapitolando, complessivamente durante il quinquennio 2020-2024 i costi sostenuti dalla Fondazione Bolle di Magadino ammontano quindi a CHF 3'548'493.-, di cui CHF 2'644'510.- a carico della Confederazione, CHF 703’983.- a carico del Cantone e CHF 200'000.- distribuiti dal Fondo Swisslos.

I costi sostenuti dalla Fondazione sono stati ripartiti nella misura del 75% per investimenti (CHF 2'653'891.-) e del 25% per la gestione corrente (CHF 894'602.-).

Tra gli investimenti rientrano le attività di sistemazione, gli interventi sui biotopi e la ricerca.

Nella gestione corrente rientrano i costi vivi inerenti alla segnaletica, ai lavori amministrativi, alla logistica, al coordinamento e alle visite guidate realizzate da personale esterno alla Fondazione.

I dettagli sono riassunti nella tabella 4.

| Investimenti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemazioni e interventi habitat e fruizione visitatori |  | 2'072'224.- |  |
| - costi manutenzione macchinari | 56'939.- |  |  |
| - lavoro sul terreno | 1'142'164.- |  |  |
| - direzione lavori e progettazione - costi interventi mandati esterni | 236'310.- |  |  |
|  | 636'810.- |  |  |
| Ricerche |  | 581'667.- |  |
| - prestazioni proprie | 137'847.- |  |  |
| - costi mandati esterni | 443'820.- |  |  |
| Acquisto terreni |  | 0.- |  |
| Totale investimenti |  | 2'653'891.- | 75% |
| Gestione corrente |  |  |  |
| Sorveglianza |  | 33'741.- |  |
| Amministrazione |  | 118'155.- |  |
| Logistica |  | 172'127.- |  |
| - costi ufficio | 92'938.- |  |  |
| - costi amministrativi | 79'189.- |  |  |
| - costi immobili | 0.- |  |  |
| Coordinamento |  | 334'772.- |  |
| Attività didattica (visite guidate, materiale divulgativo) |  | 235'807.- |  |
| Totale gestione corrente |  | 894'602.- | 25% |
|  |  | 3'548’493.- | 100% |

Tabella 4: Suddivisione della spesa per tipologia di voce contabile nel periodo 2020-2024

Gli stipendi versati al personale ammontano complessivamente a CHF 1'969'248.-, che rappresentano l’85% delle prestazioni proprie relative alle attività sostenute dalla Fondazione nel quinquennio 2020-2024. Gran parte dell'attività del personale attivo presso la Fondazione è dedicata a lavori di conservazione delle superfici (biotopi).

## 2.2	Sintesi e consuntivo delle attività svolte alla Foce della Maggia

La gestione è stata eseguita senza costi imprevisti e ha riguardato la cura della vegetazione naturale - con particolare riferimento allo sfalcio della canna palustre -, la lotta alle neofite invasive e la manutenzione delle boe di delimitazione della riserva verso il lago, regolarmente danneggiate dai natanti.

Il credito 2020-2024 per la ROM è stato destinato da una parte a favore dei salari degli operai della Fondazione e del loro coordinamento, dall’altra alla realizzazione degli interventi, per un costo globale annuo di CHF 20'000.-.

| Anno | Salari Sorveglianza/manutenzione Gestione scientifica | Interventi Gestione | Totale |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 18’000.- | 2’000.- | 20’000.- |
| 2021 | 18’000.- | 2’000.- | 20’000.- |
| 2022 | 18’000.- | 2’000.- | 20’000.- |
| 2023 | 18’000.- | 2’000.- | 20’000.- |
| 2024 | 18’000.- | 2’000.- | 20’000.- |
| Totale | 90’000.- | 10'000.- | 100'000.- |

Tabella 5: Spese complessive 2020-2024

Il finanziamento necessario alla gestione della riserva è stato sostenuto dalla Confederazione e dal Cantone. La Confederazione, nell’ambito dell’Accordo programmatico nel settore natura e paesaggio tra la Confederazione e il Cantone, ha sussidiato la gestione con una quota pari al 75% delle spese sostenute, poiché anche la Foce della Maggia è considerata un oggetto prioritario a livello federale.

| Anno | Confederazione | Cantone | Totale |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 15’000.- | 5’000.- | 20'000.- |
| 2021 | 15’000.- | 5’000.- | 20'000.- |
| 2022 | 15’000.- | 5’000.- | 20'000.- |
| 2023 | 15’000.- | 5’000.- | 20'000.- |
| 2024 | 15’000.- | 5’000.- | 20'000.- |
| Totale | 75'000.- | 25'000.- | 100'000.- |

Tabella 6: Contributi federali e cantonali 2020-2024

## 2.3	Relazione con il Parco del Piano di Magadino

Il Gran Consiglio ha approvato il Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino (PUC-PPdM) il 18 dicembre 2014.

La progettazione del Parco del Piano di Magadino ha considerato gli obiettivi di tutela posti dall'Ordinanza sulla protezione delle Bolle di Magadino per il comprensorio della riserva. La Fondazione ha anche partecipato direttamente all'allestimento di studi necessari alla progettazione del Parco.

Per il periodo 2020-2024 la Fondazione ha ricevuto un mandato di prestazione dal Parco volto a fornire consulenza scientifica per quanto riguarda gli interventi nei biotopi del Piano di Magadino. Questa consulenza corrisponde a un 10% del tempo di lavoro, in aggiunta a quello occupato dal personale della Fondazione.

Dal profilo finanziario non vi è stata alcuna sovrapposizione di prestazioni né doppie coperture rispetto al finanziamento delle attività del Parco del Piano di Magadino.

# 3.	Attività E INTERVENTI per il QUADRIENNIO 2025-2028

## 3.1	Obiettivi generali

La Confederazione richiede che vengano intraprese urgentemente le necessarie misure per garantire e migliorare a lungo termine la conservazione delle specie e dei biotopi. Le attività vengono finanziate da parte della Confederazione nell’ordine del 75%, anziché con il sussidio del 65% abitualmente destinato alla cura dei biotopi di importanza nazionale.

Gli obiettivi generali della Fondazione si fondano sulla conservazione e sul rafforzamento delle tre principali funzioni della riserva:

-	serbatoio di biodiversità eccezionale (area ad alta concentrazione di specie a ristretta diffusione geografica);

-	luogo di sosta d'importanza internazionale per gli uccelli migratori lungo la rotta tra l’Africa e il Nord Europa - in entrambe le direzioni - con abbondanti risorse alimentari;

-	paesaggio qualificante di grande bellezza (ultime porzioni di rive allo stato naturale in prossimità dei delta fluviali e nell'anfiteatro scenico del Verbano).

Queste funzioni sono integrate nei vari strumenti che codificano lo statuto giuridico della Fondazione.

Il sistema di gestione delle Bolle operato dalla Fondazione si basa su concetti dinamici: il risultato di ogni ricerca e l'esperienza accumulata di volta in volta vengono attentamente vagliati e fungono da base per la costante revisione degli obiettivi e delle modalità per conseguirli. I principi generali di riferimento per le attività della Fondazione sono:

-	la continuità dell'opera di cura e gestione attiva del comprensorio;

-	il monitoraggio quale base per il costante aggiornamento degli obiettivi gestionali;

-	il mantenimento del ruolo di polo scientifico nel contesto delle relazioni internazionali, nazionali e regionali;

-	la promozione dell'immagine delle Bolle come elemento di qualità territoriale e di attrattiva turistica qualificata;

-	la preservazione di un paesaggio naturale di alta qualità;

-	la diversificazione delle misure d'intervento nelle paludi.

Il piano di gestione elaborato nel corso degli anni '90 - base per l’allestimento dei programmi di studio e per la realizzazione degli interventi - subirà un importante aggiornamento nel corso del quadriennio 2025-2028, alla luce dei nuovi obiettivi strategici e delle nuove priorità a medio e lungo per la conservazione degli ambienti nella riserva delle Bolle di Magadino.

Gli obiettivi del piano di gestione della riserva delle Bolle sono focalizzati in tre ambiti di lavoro. Il principale è quello del recupero degli habitat con potenzialità idonee alla colonizzazione spontanea di specie importanti e prioritarie. Secondariamente il piano di gestione promuove il mosaico degli ambienti. Il terzo ambito riguarda il controllo delle specie che assumono un valore particolare per la riserva.

La definizione e la comprensione di deficit nei processi ecologici attuali risulta determinante per definire obiettivi di intervento a medio-lungo termine. Nell’inverno 2022-2023 la Fondazione ha riformulato gli obiettivi riguardo ai processi ecologici e pianificato gli interventi prioritari per la riserva. Le due azioni principali riguardano l’elemento “acqua”, vero motore dei processi in atto nella riserva. Una terza azione è volta a mitigare il problema della perdita di superficie palustre a causa dell’innalzamento - artificialmente indotto dalla regolazione - dei livelli medi primaverili del lago.

In concreto gli obiettivi sugli habitat prevedono quindi:

- il rafforzamento della dinamica alluvionale, dove possibile, sull’intera asta del fiume Ticino nel Piano di Magadino, per favorire la crescita del delta;

- la creazione di "ecosistemi filtranti" palustri per aumentare l'autodepurazione delle acque nei canali principali in ingresso alla riserva (sponda destra e sinistra);

- la verifica della possibilità di recuperare le fasce palustri riparie riassorbite dal lago.

## 3.2	Studi e ricerche scientifiche

Le linee direttive nell’ambito della ricerca all'interno della riserva sono definite e adottate dalla Commissione scientifica. Per il quadriennio 2025-2028 esse saranno orientate verso quattro campi di ricerca:

- effetti dei mutamenti delle soglie massime di regolazione dei livelli del lago, alla luce dei risultati emersi dallo studio transfrontaliero Interreg ParchiVerbanoTicino. In particolare si valuteranno le possibilità di mitigazione degli effetti negativi della nuova regolazione;

- studi di base per acquisire nuova conoscenza;

- monitoraggio della situazione generale (con una particolare attenzione al problema dei gamberi americani attraverso programmi di contenimento);

- controllo delle zanzare, inclusi gli impatti secondari dei trattamenti.

La divulgazione e la pubblicazione su riviste scientifiche sono parte di queste attività.

Il programma di ricerca, seppur limitato rispetto alle potenzialità di studio insite nel patrimonio naturalistico presente alle Bolle, è una base fondamentale per il mantenimento delle relazioni a livello scientifico con altri enti e istituti.

Accanto agli incarichi, una parte della ricerca e della divulgazione scientifica è svolta direttamente dal personale della Fondazione. Il 20% circa del lavoro del responsabile scientifico è destinato a questa attività.

## 3.3	Interventi di gestione ambientale

Gli interventi di gestione sono l'attività principale per la Fondazione e sono finalizzati al rallentamento dell'interramento delle paludi aperte e degli stagni (interventi ogni anno su circa 30 ettari e una decina di stagni), al contenimento delle specie vegetali invasive (tagli ripetuti dei focolai durante l'anno) e alla gestione dei sentieri nella riserva (12 km in totale).

Gli interventi di gestione rappresentano poco più della metà del tempo di lavoro dei due operai della Fondazione e del personale ausiliario a loro affiancato (servizi civili, stage, gruppi di aiuto saltuari).

## 3.4	Attività didattiche e informazione

Durante il quadriennio 2025-2028 il programma verrà incentrato sul mantenimento di un'attività didattica che consenta una sessantina di visite guidate all'anno nella riserva. La qualità verrà garantita tramite la collaborazione con naturalisti accademici.

Il coordinamento tra enti e associazioni che si occupano di sensibilizzazione ambientale e di visite nella natura è attualmente assicurato dal Gruppo educazione ambientale della Svizzera italiana (GEASI). In questo ambito la Fondazione assume un ruolo importante nella formazione di guide naturalistiche e guide nel territorio.

Continuerà anche la collaborazione, iniziata nel 2013, con la rete dei Centri natura svizzeri attraverso la partecipazione alla giornata nazionale dei Centri natura, con attività gratuite aperte a tutti.

## 3.5	Sorveglianza

Il periodo di maggior afflusso nella riserva va dall’autunno alla primavera. La stagione estiva rappresenta il periodo in cui è necessaria una maggiore sorveglianza sul lato lacustre.

Nella parte più esterna della riserva è richiesta una costante sorveglianza notturna per prevenire lo scarico abusivo di rifiuti. In questo senso si conferma l’efficacia della chiusura dell'accesso all’ex-silo presso l’argine destro del fiume Ticino. La situazione rimane critica nei settori di Gordola e dell'aeroporto di Magadino (accessi dalle stradine di campagna).

Il personale della Fondazione collabora con le guardie della natura, la polizia e i guardiacaccia. Il tempo di lavoro per la sorveglianza impiegato dal personale della Fondazione è del 10%.

## 3.6	Interventi di valorizzazione

Accanto alla gestione, volta alla conservazione degli habitat esistenti, particolare rilevanza assumono gli interventi di ripristino e valorizzazione di ambienti, nonché di sistemazione delle strutture fruitive. Una parte di questi interventi è realizzata dal personale delle Fondazione (corrispondente a un impiego del 10% del loro tempo) e una parte è affidata a ditte o personale esterni, poiché eccedono la capacità operativa del personale della Fondazione.

## 3.7	Attività previste alla riserva della Foce della Maggia

Per il prossimo quadriennio viene confermata l’attuale impostazione per quanto riguarda le attività scientifiche e gli interventi. Si ritiene pertanto che l’attribuzione di 0.2 unità lavorative durante l’anno sia sufficiente per garantire il rispetto dell'accordo di collaborazione con i proprietari.

L'attività di sorveglianza verrà svolta mediante il personale ausiliario della Fondazione (programmi di servizio civile, studenti) e volontari.

Il programma di gestione abituale si concentra sul controllo delle neofite invasive, sulla pulizia della riserva da rifiuti e legname portato dal lago, e sulla conservazione delle superfici non boscate. Non sono previsti interventi particolari. In caso di forti alluvioni gli interventi di recupero verranno realizzati ricorrendo a enti come il Consorzio per la pulizia del Lago Maggiore, la protezione civile, l'esercito o squadre di volontari.

# 4.	COSTI e finanziamento PER IL QUADRIENNIO 2025-2028

## 4.1	Preventivo e finanziamento delle attività previste alle Bolle di Magadino

Nel quinquennio 2020-2024 il contributo cantonale e federale per le attività presso la riserva delle Bolle di Magadino ha raggiunto mediamente circa CHF 710'000.- l’anno.

La prosecuzione dell'attività alle Bolle di Magadino da parte della Fondazione comporta una spesa di circa CHF 600'000.- l’anno. La ripartizione dei costi per tipologia di attività è evidenziata nella tabella 7.

| Anno | Ricerca | Interventi di gestione | Didattica | Sorveglianza | Interventi di valorizza-zione | Spesa complessiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 80'250.- | 267'500.- | 80'250.- | 53'500.- | 113’500.- | 595'000.- |
| 2026 | 80'250.- | 267'500.- | 80'250.- | 53'500.- | 113'500.- | 595'000.- |
| 2027 | 80'250.- | 267'500.- | 80'250.- | 53'500.- | 113’500.- | 595'000.- |
| 2028 | 80'250.- | 267'500.- | 80'250.- | 53'500.- | 113’500.- | 595'000.- |
| Totale | 321’000.- | 1'070'000.- | 321'000.- | 214'000.- | 454'000.- | 2'380'000.- |

Tabella 7: Previsione di spese suddivise per campo d'attività

In termini percentuali la suddivisione delle previsioni di spesa evidenzia come le risorse siano in gran parte utilizzate per interventi di gestione, sistemazione, ripristino e valorizzazione (64%). Alla ricerca e alla didattica, altre fondamentali attività della Fondazione, viene destinato il 27% delle risorse. Alla sorveglianza è destinato il 9% del totale.

L’importo complessivo per garantire il finanziamento delle attività presso la riserva ammonta pertanto a CHF 2'380'000.-. La tabella 8 presenta la suddivisione della spesa per tipologia di voce contabile:

- tra gli investimenti rientrano le attività di sistemazione e gli interventi sui biotopi, la ricerca e l’acquisto di terreni;

- nella gestione corrente rientrano i costi vivi inerenti alla segnaletica, i lavori amministrativi, la logistica, il coordinamento e le visite guidate realizzate da personale esterno alla Fondazione.

| Investimenti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistemazioni e interventi habitat e fruizione visitatori |  |  |  | 1’423’445.- |  |
| - costi manutenzione macchinari |  |  | 45’636.- |  |  |
| - lavoro sul terreno |  |  | 926’184.- |  |  |
| - direzione lavori e progettazione |  |  | 191’624.- |  |  |
| - costi interventi mandati esterni |  |  | 260’000.- |  |  |
| Ricerche |  |  |  | 311’781.- |  |
| - prestazioni proprie |  |  | 111’781.- |  |  |
| - costi mandati esterni |  |  | 200’000.- |  |  |
| Acquisto terreni |  |  |  | 40’000.- |  |
| Totale investimenti |  |  |  | 1’775’226.- | 75% |
| Gestione corrente |  |  |  |  |  |
| Sorveglianza |  |  |  | 27’043.- |  |
| Amministrazione |  |  |  | 95’812.- |  |
| Logistica |  |  |  | 137’958.- |  |
| - costi ufficio |  | 50’488.- |  |  |  |
| - costi amministrativi |  | 63’469.- |  |  |  |
| - costi immobili |  | 24'000.- |  |  |  |
| Coordinamento |  |  |  | 271’468.- |  |
| Attività didattica (visite guidate, materiale divulgativo) |  |  |  | 72’494.- |  |
| Totale gestione corrente |  |  |  | 604’774.- | 25% |
|  |  |  |  | 2’380’000.- | 100% |

Tabella 8: Suddivisione della spesa 2025-2028 per tipologia di voce contabile

Come esposto al cap. 3.1, nell’ambito dell’accordo programmatico per il periodo 2025-2028 le attività vengono finanziate da parte della Confederazione con un maggiorato tasso di sussidio del 75%. Tale finanziamento è destinato alle misure attive di valorizzazione e promozione delle biodiversità, mentre le spese legate alla manutenzione e all’amministrazione degli immobili non possono beneficiare di alcun contributo federale e dovranno quindi essere assunte in toto dal Cantone. Tale importo è preventivato per il prossimo quadriennio in CHF 24'000.-.

La rimanenza, al netto dei contributi federali, viene assunta dal Cantone, ritenuto che dal 2024 non è più possibile far capo ai contributi del fondo Swisslos.

La tabella 9 evidenzia la chiave di riparto del finanziamento inerente alle attività, suddivise per anno.

| Anno | Spesa complessiva necessaria | Contributo federale | Contributo cantonale |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 595'000.- | 441’750.- | 153’250.- |
| 2026 | 595'000.- | 441’750.- | 153’250.- |
| 2027 | 595'000.- | 441’750.- | 153’250.- |
| 2028 | 595'000.- | 441’750.- | 153’250.- |
| Totale | 2'380'000.- | 1'767’000.- | 613'000.- |

Tabella 9: Finanziamento attività nel periodo 2025-2028

## 4.2	Preventivo e finanziamento delle attività previste alla Riserva della Foce della Maggia

Le attività presso la foce della Maggia nel quinquennio 2020-2024 hanno comportato una spesa di CHF 100'000.-, pari ad una media annua di CHF 20'000.-.

Come finora, il finanziamento previsto per il prossimo quadriennio copre i costi di sorveglianza, manutenzione e gestione scientifica della foce. A tali attività vengono destinate 0.2 unità di lavoro, a cui viene aggiunto il 10% circa a copertura dei costi del materiale.

| Anno | Salari | Materiale | Totale |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sorveglianza Manutenzione Gestione scientifica |  |  |
| 2025 | 18'000.- | 2'000.- | 20'000.- |
| 2026 | 18'000.- | 2'000.- | 20'000.- |
| 2027 | 18'000.- | 2'000.- | 20'000.- |
| 2028 | 18'000.- | 2'000.- | 20'000.- |
| Totale | 72’000.- | 8'000.- | 80'000.- |

Tabella 10: Preventivo ROM per il quadriennio 2025-2028

I costi per la gestione della Riserva della Foce della Maggia saranno suddivisi tra Confederazione e Cantone. Anche la foce della Maggia costituisce un oggetto prioritario a livello federale e può beneficiare di un tasso di sussidio del 75% da parte della Confederazione.

| Anno | Preventivo totale | Confederazione | Cantone |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 20'000.- | 15'000.- | 5'000.- |
| 2026 | 20'000.- | 15'000.- | 5'000.- |
| 2027 | 20'000.- | 15'000.- | 5'000.- |
| 2028 | 20'000.- | 15'000.- | 5'000.- |
| Totale | 80'000.- | 60'000.- | 20'000.- |

Tabella 11: Ripartizione dei costi ROM tra Confederazione e Cantone

## 4.3	Comparazione della ripartizione dei costi

L’impossibilità di beneficiare dei contributi Swisslos a sostegno delle attività di ricerca a partire dal 2024 (cfr. capitolo 2.1) comporta un adeguamento nella ripartizione dei costi a livello cantonale.

Nel quadriennio 2020-2023 la spesa complessiva per il finanziamento delle attività della Fondazione alle Bolle di Magadino e alla foce della Maggia è stata di CHF 3'070'000.-. Di questi, CHF 584'360.- sono stati assunti dal Cantone e CHF 200'000.- dal fondo Swisslos.

Il preventivo 2025-2028 prevede una spesa di CHF 2'460'000.- (il 20% in meno rispetto al precedente quadriennio), con una diminuzione netta di CHF 610'000.-.

Tuttavia il mancato contributo Swisslos implica un aumento della quota parte cantonale, ritenuto che il sussidio del 75% da parte della Confederazione rimane invariato.

Ciò si traduce in un aumento di ca. CHF 49'000.- di crediti cantonali rispetto al quadriennio precedente, ancorché la spesa complessiva sia stata ridotta.

## 4.4	Personale della Fondazione

L'organico della Fondazione non sarà modificato. Il grado di occupazione e la funzione del personale sono riassunti nella tabella 12.

| Personale | Grado di occupazione | Settore |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bolle | Maggia |
| Personale fisso 1 responsabile scientifico | 80% | 80% | - |
| 1 amministratore-informatico | 90% | 90% | - |
| 1 capo-operaio | 100% | 100% | - |
| 1 operaio Personale ausiliario 1 guida 2 civilisti Programmi occupazionali | 100% 20% 100% variabile | 80% 20%* 100%** -*** | 20% - - - |

Tabella 12:	Effettivi e grado di occupazione

*	assunzione nel periodo aprile-settembre

**	a carico della FBM solo le indennità (ca. CHF 1'300.- / mese per persona)

***	in 10 anni eseguiti 2 programmi di 6 mesi ciascuno

Nell'ambito dei progetti realizzati grazie a sponsorizzazioni si ricorre quando possibile all'occupazione di personale ausiliario/temporaneo, da integrare alla squadra fissa di operai.

La possibilità di eseguire il servizio civile alle Bolle costituisce inoltre un’opportunità preziosa per il contenimento dei costi sia per la parte inerente agli interventi, sia per la ricerca.

Senza tali aiuti gli operai della Fondazione non potrebbero far fronte alla grande mole di lavoro costituita dagli interventi regolari di gestione e dalla sorveglianza del comprensorio, che soprattutto in estate e nei periodi di grande affluenza di turisti si rivela assai onerosa.

Le guide che si occupano di accompagnare le visite nella riserva sono biologi salariati su prestazione.

## 4.5	Richiesta di credito complessivo per le attività della Fondazione previste alle Bolle di Magadino e alla riserva della Foce della Maggia

Richiamato quanto precede, il credito totale richiesto a favore delle attività svolte dalla Fondazione alle Bolle di Magadino e alla Riserva della Foce della Maggia ammonta a 
CHF 633’000.-, suddiviso in:

- CHF 613’000.-	per le attività alle Bolle di Magadino;

- CHF 20'000.-	per le attività alla Foce della Maggia.

# 5.	Relazione con le linee direttive e il piano finanziario

La spesa prevista è conseguente ai compiti fissati dalla Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 ed è coerente con le linee direttive cantonali.

Lo stanziamento del credito proposto con l’allegato decreto legislativo richiede l’approvazione da parte della maggioranza semplice dei membri del Gran Consiglio (cfr. art. 5 cpv. 3 LGF).

## 5.1	Collegamento con il PF investimenti

La spesa computabile agli investimenti è prevista a PF nel settore 51, protezione del territorio, Ufficio della natura e del paesaggio, CRB 772, conto 56600001 “Contributi cantonali valorizzazione paesaggio”, WBS 772 51 1003. La spesa per investimenti è pari al 75% del credito richiesto e ammonta a CHF 474’750.-.

## 5.2	Conseguenze finanziarie sulla gestione corrente

Le relative quote annue sono iscritte al conto di gestione corrente Dipartimento del territorio, Ufficio della natura e del paesaggio, CRB 772, conto 36360078 “Contributi per gestione ambienti naturali”. La spesa a gestione corrente è pari al 25% del credito richiesto e ammonta a CHF 158’250.-.

## 5.3	Conseguenze sul personale

Nessuna.

## 5.4	Conseguenze per i comuni

Nessuna.

## 5.5	Coerenza con il Piano direttore cantonale

La protezione delle Bolle di Magadino e della Foce della Maggia è conforme al Piano direttore cantonale.

# 6.	CONCLUSIONI

L'attività della Fondazione Bolle di Magadino è indispensabile per garantire e coordinare la protezione, la gestione e la promozione di due comparti territoriali fondamentali non solo dal profilo ecologico, ma anche da quello didattico e turistico, con interessanti ricadute anche per l’economia.

Le linee direttive degli statuti della Fondazione Bolle di Magadino sono confermate anche dai recenti indirizzi nell'ambito della politica di conservazione e gestione ambientale della Confederazione.

La Fondazione Bolle di Magadino ha rafforzato il proprio ruolo come ente operativo nella cura e nella gestione delle Bolle di Magadino e della foce della Maggia. La Fondazione assume un ruolo di mediatore tra territorio, proprietari, autorità comunali, cantonali e federali permettendo di creare un buon rapporto tra la riserva e la popolazione.

Il moltiplicarsi delle attività in cui la Fondazione è coinvolta, sia come diretta responsabile sia come partner di discussione e di lavoro, testimonia della qualità e della serietà del lavoro svolto.

Dal profilo finanziario si richiede un credito complessivo di CHF 633’000.-, suddiviso in:

CHF 613’000.-	per il finanziamento dell'attività della Fondazione nel quadriennio 2025-2028 a favore delle Bolle di Magadino;

CHF 20’000.-	per il finanziamento dei lavori di sorveglianza e manutenzione alla riserva naturale della Foce della Maggia per lo stesso periodo.

Il finanziamento cantonale rappresenta un investimento dal profilo naturalistico e culturale con il mantenimento di un patrimonio a favore delle generazioni future. Mentre dal profilo economico si rilevano le interessanti ricadute dirette ed indirette riconducibili alle attività promosse.

In definitiva i risultati sinora conseguiti sono positivi sia per quanto riguarda l'evoluzione degli ambienti protetti, sia per quanto concerne l'immagine e l'accettazione della zona protetta nella popolazione, e vanno confermati anche per il futuro rinnovando il sostegno alla Fondazione.

Per i motivi esposti vi invitiamo ad accettare il disegno di Decreto legislativo allegato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Allegato: Sintesi delle attività svolte durante il quinquennio 2019-2023 dalla Fondazione Bolle di Magadino

Disegno di

Decreto legislativo

concernente lo stanziamento di un credito di investimento di 474’750 franchi e di gestione corrente di 158'250 franchi per le attività di salvaguardia, valorizzazione e sorveglianza delle Bolle di Magadino e della riserva naturale della Foce della Maggia per il periodo 2025-2028

del ....................

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8475 del 21 agosto 2024,

decreta:

Art. 1

È stanziato un credito complessivo di 633’000 franchi a favore dell'opera di salvaguardia, valorizzazione e sorveglianza delle Bolle di Magadino e della riserva naturale della Foce della Maggia per il periodo 2025–2028.

Art. 2

Il credito è così ripartito:

- 158’250 franchi, iscritti al conto di gestione corrente del Dipartimento del territorio, Ufficio della natura e del paesaggio;

- 474’750 franchi, iscritti al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Ufficio della natura e del paesaggio.

Art. 3

È data competenza al Consiglio di Stato di suddividere il credito complessivo in quote annuali in funzione dei programmi d'intervento e dell'andamento dei lavori.

Art. 4

Il presente decreto legislativo entra in vigore immediatamente.

UICN: Unione Internazionale per la Conservazione della Natura

ICPB: Consiglio Internazionale per la Protezione degli Uccelli

BIROE: Istituto Internazionale di Ricerca sulla Selvaggina

www.parchiverbanoticino.it