della Commissione gestione e finanze

sul messaggio 18 giugno 2025 concernente la Concessione al Consorzio Casa anziani Alto Vedeggio di Mezzovico-Vira di un contributo unico di 1'120'000 franchi quale finanziamento suppletorio per le opere di ampliamento e ristrutturazione della Casa per anziani Alto Vedeggio di Mezzovico

# Introduzione

La Commissione incaricata dell’esame del messaggio n. 8588 del 18 giugno 2025 del Dipartimento della sanità e della socialità propone al Gran Consiglio l’approvazione del contributo unico suppletorio di CHF 1’120’000 a favore del Consorzio Casa anziani Alto Vedeggio (Mezzovico-Vira), finalizzato a completare le opere di ampliamento e ristrutturazione dell’istituto. La richiesta si inserisce in un percorso già avallato dal Parlamento nel 2021, quando fu concesso un contributo a fondo perso di CHF 5’500’000 con riconoscimento degli oneri di mutuo ipotecario entro i limiti fissati dal Regolamento LAnz. Il credito odierno non modifica il programma funzionale originario, ma risponde alla necessità di allineare il quadro finanziario all’aggiornamento tecnico-economico dell’opera, maturato in corso d’esecuzione e debitamente validato dai servizi competenti.

La Commissione ha proceduto a un esame puntuale della documentazione, rilevando che l’intervento, oltre a consolidare l’offerta residenziale per persone anziane lungo l’asse Vedeggio-Piano di Magadino, introduca componenti di presa a carico specialistiche e semi-residenziali (unità protetta per disturbi cognitivi, foyer psicogeriatrico, centro diurno terapeutico), nonché spazi e servizi alla comunità (studio medico, terapie) e un asilo nido a completamento dell’hub socio-assistenziale sul territorio. L’iniziativa mantiene quindi un profilo di interesse pubblico elevato, coerente con la pianificazione settoriale e con gli obiettivi di integrazione fra politiche dell’invecchiamento, sostegno alle famiglie e continuità di cura.

# Contesto e oggetto della decisione

Nel 2021 il Gran Consiglio ha approvato il progetto complessivo di ristrutturazione e ampliamento della Casa per anziani Alto Vedeggio, che prevedeva il passaggio da 72 a 95 posti letto, la realizzazione di un’unità protetta e di un foyer psicogeriatrico, l’attivazione di un centro diurno terapeutico da 8 posti, nonché l’integrazione di servizi ambulatoriali a beneficio sia dei residenti sia della cittadinanza. Il preventivo allora posto alla base della decisione – redatto al 27 novembre 2019 – ammontava a CHF 13’720’000 (IVA inclusa), ampiamente entro il massimale riconoscibile determinato in CHF 16’550’000 in funzione dei parametri LAnz: CHF 150’000 per posto ristrutturato (72) e CHF 250’000 per posto nuovo da ampliamento (23).

Nel corso dell’attuazione e in coerenza con le procedure previste, il Consorzio ha trasmesso ai servizi cantonali un aggiornamento del computo che, alla data 13 giugno 2024, indica un costo di CHF 21’111’961 (IVA 8.1%) con grado di precisione ±10%. L’incremento rispetto al 2019 (+CHF 7’390’161, pari a +53.9%) è composto in parte da voci tecniche puntuali non incluse nel computo di massima (in particolare il rifacimento di 48 bagni con relative tubazioni per CHF 1’771’036 e lo spostamento di un vano tecnico imposto dall’autorità sanitaria per CHF 134’695) e in parte dall’attualizzazione prezzi (incluse le variazioni IVA) quantificata in CHF 1’500’000, oltre che dall’effetto fisiologico del passaggio da un computo a ±20% a un computo a ±10%.

L’oggetto del presente Messaggio è quindi la concessione di un suppletorio a fondo perso di CHF 1’120’000, non indicizzabile, al fine di mantenere la quota cantonale al 40% del massimale riconoscibile (già definito nel 2021) a fronte del nuovo quadro economico; parallelamente si propone l’aggiornamento del mutuo ipotecario riconosciuto da CHF 8’220’000 a CHF 9’930’000, con oneri coperti – come d’uso – nel contratto di prestazione entro il parametro massimo per giornata di presenza. La differenza non riconosciuta pari a CHF 4’561’961 resta a carico del committente, così come eventuali sorpassi, in ossequio al principio di responsabilizzazione.

# Analisi e valutazione (tecnica, finanziaria, di merito)

Sotto il profilo tecnico, l’aggiornamento dei costi è coerente e motivato. La parte strutturale dell’incremento deriva da esigenze di cantiere e di esercizio che assicurano sicurezza, igiene e funzionalità nel lungo periodo (rifacimento integrale dei bagni e delle tubazioni nei nuclei interessati) e da un adeguamento impiantistico imposto dall’autorità sanitaria (ripensamento del vano tecnico), elementi che non alterano il programma funzionale bensì lo mettono in sicurezza rispetto a standard odierni. La quota di rincaro prezzi riflette l’andamento del mercato delle costruzioni e dell’impiantistica specializzata nel periodo 2020–2024, mentre il passaggio a un computo più preciso riduce il rischio di scostamenti nella fase finale, offrendo al committente e all’ente pubblico una base di previsione più affidabile.

Sotto il profilo finanziario, il contributo suppletorio mantiene saldo l’equilibrio definito nel 2021: 40% pubblico (sul massimale), mutuo riconosciuto aggiornato entro i parametri regolamentari, resto a carico del Consorzio. L’impostazione tutela le finanze pubbliche su due versanti. Primo: la non indicizzabilità del suppletorio limita l’esposizione cantonale a nuovi rincari; eventuali differenze restano in capo al committente. Secondo: l’assoggettamento alle regole delle commesse pubbliche (LCPubb/CIAP) garantisce concorrenza, trasparenza e controllo su forniture e appalti, anche mediante possibili verifiche a campione o autocertificazioni in presenza dei presupposti previsti.

Sotto il profilo di merito, il progetto risponde a un fabbisogno riconosciuto e più volte ribadito: l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle cronicità e dei disturbi cognitivi richiedono strutture capaci di integrare residenzialità, semi-residenzialità e servizi di prossimità, con percorsi appropriati e tempi di risposta più brevi. A lavori conclusi, la struttura potrà contare su 95 posti letto (da 72), su un’unità protetta e su un foyer psicogeriatrico idonei a gestire fragilità complesse, nonché su un centro diurno terapeutico che offre sollievo ai caregiver e decongestiona inutili accessi o permanenze nel settore acuto. L’asilo nido e i servizi ambulatoriali creano un polo intergenerazionale capace di ridurre l’isolamento, valorizzare la socialità di quartiere e sostenere i tempi di vita e lavoro delle famiglie.

Quanto agli effetti sulla gestione corrente, l’incremento di capienza genera un aumento del contributo globale annuo stimato in CHF 755’550, con riparto Cantone/Comuni secondo le proporzioni LAnz (circa CHF 151’110 a carico del Cantone e CHF 604’440 a carico dei Comuni). Tale maggior onere è già previsto nella pianificazione finanziaria e non implica nuovi posti nell’amministrazione cantonale. Alla luce dei benefici attesi in termini di appropriatezza e riduzione di costi indiretti di sistema (trasferimenti fuori distretto, giornate improprie in ospedale, mobilità delle famiglie), la Commissione valuta tale impatto sostenibile e giustificato.

# Impatti e sostenibilità (governance, territorio, sistema)

La sostenibilità del progetto si misura su tre livelli. governance e garanzie. L’intervento resta assoggettato alla legislazione sulle commesse pubbliche; l’autorità competente ha già effettuato verifiche formali in precedenza e trattiene la possibilità di ulteriori controlli documentali. La clausola di non indicizzabilità del suppletorio elimina il rischio che il credito si “trascini” al rialzo per effetto del rincaro; la quota non riconosciuta e i sorpassi rimangono esplicitamente a carico del Consorzio, preservando un corretto allineamento degli incentivi. La riserva presente nel computo e il grado di precisione ±10% rappresentano ulteriori elementi di prudenza.

Territorio e prossimità: l’asse Valle del Vedeggio – Piano di Magadino è caratterizzato da popolazione in crescita e forti flussi di pendolarità. Potenziare la presa a carico vicina ai cittadini riduce i tempi di accesso, migliora l’aderenza alle terapie, limita i viaggi ripetuti dei familiari e produce benefici sociali non contabilizzati ma reali (continuità delle relazioni, supporto ai caregiver, minori assenze dal lavoro). Il centro diurno e l’asilo nido consolidano un punto civico dove si incontrano generazioni, servizi e associazioni, con un ritorno sul capitale sociale della comunità.

Sistema e costi indiretti: l’’aumento dei posti e la specializzazione psicogeriatrica alleggeriscono pressioni e colli di bottiglia lungo il continuum di cura: minori trasferimenti fuori area, minori ricoveri o degenze prolungate per mancanza di soluzioni post-acute, più rapido turnover nei reparti ospedalieri. Questi effetti – pur non tutti monetizzabili ex ante – concorrono a un uso più efficiente delle risorse sanitarie cantonali.

Sul piano strettamente finanziario, la misura è allineata al Piano finanziario degli investimenti e alla pianificazione della gestione corrente: il contributo suppletorio di CHF 1’120’000 è ragionevole nel rapporto costi/benefici e “chiude” un quadro economico che altrimenti richiederebbe scelte più onerose (ritardi, varianti, tagli di funzionalità) il cui costo sociale sarebbe superiore alla spesa qui proposta.

# Conclusioni e dispositivo

La Commissione, considerato l’insieme delle valutazioni svolte, ritiene che la concessione del contributo suppletorio di CHF 1’120’000 alla Casa per anziani Alto Vedeggio sia necessaria, proporzionata e conveniente per l’interesse pubblico cantonale. Il credito:

- non altera il programma funzionale, ma ne garantisce la realizzazione a regola d’arte;

- mantiene l’equilibrio finanziario definito nel 2021 (40% sul massimale riconoscibile, mutuo riconosciuto aggiornato, resto al Consorzio);

- è protetto da salvaguardie chiare (non indicizzabilità, LCPubb/CIAP, possibilità di verifiche), con un computo aggiornato più affidabile;

- produce benefici socio-sanitari e territoriali netti (95 posti, unità protetta, foyer psicogeriatrico, centro diurno), con effetti attesi di appropriatezza e razionalità nell’uso delle risorse del sistema.

Per questi motivi, la Commissione gestione e finanze propone al Gran Consiglio di approvare integralmente il messaggio n. 8588 e di accogliere il DL allegato al messaggio.

Per la Commissione gestione e finanze:

Michele Guerra, relatore

Agustoni - Bignasca - Bourgoin - Caroni -

Dadò - Durisch - Ferrara - Galeazzi –

Gendotti - Gianella Alessandra - Piccaluga -

Quadranti - Renzetti - Sirica - Soldati - Speziali