Rapporto

7995 R	28 ottobre 2021	TERRITORIO

della Commissione ambiente, territorio ed energia

sul messaggio 12 maggio 2021 concernente l’approvazione del progetto integrale (selvicoltura, biodiversità e infrastrutture di allacciamento) nei boschi di protezione di Bodio, Sobrio e Cavagnago in territorio dei Comuni di Bodio e di Faido, e lo stanziamento di un credito di 3'189'395 franchi quale sussidio cantonale, rispettivamente l’autorizzazione alla spesa di 5'168'995 franchi quale sussidio complessivo cantonale e federale

# PREMESSA

Il messaggio n. 7995 riguarda un importante progetto integrale nei Comuni di Bodio e Faido. L’area di studio è di 458 ettari, 266.2 ettari dei quali oggetto di interventi selvicolturali tramite tagli di rinnovamento, diradi e piantagioni. Inoltre, è previsto il recupero di lariceti pascolati su una superficie di 6.6 ettari e diversi lavori alle esistenti infrastrutture di allacciamento.

Gli interventi mirano a garantire la continuità della funzione protettiva del bosco a favore della sicurezza degli abitati e delle infrastrutture sottostanti.

Il progetto integrale si svilupperà sull’arco di 10 anni (2022 - 2031), con un investimento totale di 6'924’730 franchi. I lavori promossi dai Patriziati di Bodio, Sobrio e Cavagnago nonché dal Consorzio manutenzione strada Monti di Bodio-Pollegio, in stretta collaborazione con la Sezione forestale, saranno finanziati da Cantone e Confederazione nella misura dell’80% per i lavori selvicolturali, del 60% per il recupero di lariceti pascolati e del 70% per gli allacciamenti sulla base della relativa interessenza forestale, mentre i costi restanti rimarranno a carico degli enti esecutori e saranno in parte coperti dal ricavato della vendita del legname.

# IL PROGETTO

Il progetto propone a livello selvicolturale interventi nel bosco di protezione su una superficie d’intervento totale di 266.20 ettari di proprietà pubblica e a favore della biodiversità con il recupero dei lariceti pascolati di Fararenca-Pascorasc sopra Cavagnago, su un’area di 6.6 ettari di proprietà pubblica. Gli interventi lungo i corsi d’acqua interessano 5'485 metri lineari di riali.

I lavori selvicolturali nel bosco di protezione e a favore della biodiversità sono pianificati nel modo seguente:

-	gli interventi selvicolturali nel bosco di protezione dei Cantói-Pinèzzo nel Comune di Bodio verranno realizzati in 10 anni (periodo 2022 - 2031) e suddivisi in 2 fasi sulla base delle priorità d’intervento;

-	gli interventi selvicolturali nei boschi di protezione di Rivaccia e Riell nel Comune di Faido verranno realizzati in 10 anni (periodo 2022 - 2031) e suddivisi in 2 fasi sulla base delle priorità d’intervento;

-	gli interventi selvicolturali nei boschi di protezione sopra Cavagnago nel Comune di Faido verranno realizzati nella loro totalità in 5 anni (periodo 2022 - 2026) in un'unica fase;

-	gli interventi selvicolturali per il recupero del bosco pascolato (lariceti sopra Cavagnago) nel Comune di Faido verranno realizzati nella loro totalità in 5 anni (periodo 2022 - 2026) in un'unica fase.

I lavori riguardanti le infrastrutture per l’accessibilità forestale sono così suddivisi:

-	sistemazione e allargamento della pista forestale Fòpa-Puscett nel Comune di Faido-Sobrio, su una lunghezza di 768 metri lineari. I lavori inizieranno nel 2022;

-	ampliamento del piazzale forestale di deposito del legname in zona Parféisc nel Comune di Faido con la creazione di un secondo piazzale (superficie utile di 1'500 mq) e la creazione della sua pista d’accesso (lunghezza di 95 ml). I lavori, tenuto conto dell’importante quantitativo di materiale idoneo necessario per la sua realizzazione (circa 5’000 metri cubi), inizieranno nel 2022 e verranno realizzati su diversi anni a dipendenza del materiale reperibile;

-	rifacimento del ponte (accesso settore forestale Valleggia) in località Sobrio nel Comune di Faido, la cui realizzazione è prevista nel 2022. Per questi lavori verrà considerata un’interessenza forestale dell’85% per il calcolo dei contributi cantonali e federali;

-	sistemazione della strada forestale dei Monti di Bodio-Pollegio nel Comune di Bodio, su una lunghezza di 5’800 metri lineari. I lavori inizieranno nel 2022. Per questi valori verrà considerata un’interessenza forestale dell’85% per il calcolo dei contributi cantonali e federali.

# ReLAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La spesa lorda preventivata per un importo di 5'168'995 franchi (sussidio complessivo cantonale e federale), di cui 3'189’395 franchi quale quota parte cantonale, è prevista nel piano finanziario del settore 55 (Economia forestale). Essa non comporta alcuna modifica a livello di personale. Lo stanziamento del credito proposto con il decreto legislativo allegato al messaggio richiede l’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cfr. art. 5 cpv. 3 LGF).

Il sussidio cantonale di 3'189’395 franchi a favore degli enti esecutori (Patriziati di Bodio, Sobrio, Cavagnago e del Consorzio manutenzione strada Monti di Bodio-Pollegio) va a carico delle seguenti voci contabili.

- Per le opere selvicolturali per il trattamento del bosco di protezione (ID 7a-1, IP 1.1) il sussidio cantonale andrà a carico delle seguenti voci contabili:

-	Patriziato di Bodio (Selvicoltura bosco dei Cantói - Pinèzzo) CRB 741, conto 56200014 “Contributi cantonali per selvicoltura”, WBS 741 51 4233 (PF 551 2 1) per un importo di 1'242’646 franchi;

-	Patriziato di Sobrio (Selvicoltura boschi di Rivaccia e Riell) CRB 741, conto 56200014 “Contributi cantonali per selvicoltura”, WBS 741 51 4234 (PF 551 2 1) per un importo di 859’042 franchi;

-	Patriziato di Cavagnago (Selvicoltura boschi di protezione sopra Cavagnago) CRB 741, conto 56200014 “Contributi cantonali per selvicoltura”, WBS 741 51 4235 (PF 551 2 1) per un importo di 581’338 franchi.

- Per la biodiversità nel bosco (ID 7b-2, IP 2.3), il sussidio cantonale andrà a carico della seguente voce contabile:

-	Patriziato di Cavagnago (Recupero del bosco pascolato lariceti sopra Cavagnago) CRB 741, conto 56200014 “Contributi cantonali per selvicoltura”, WBS 741 51 5214 (PF 553 2 2) per un importo di 39’719 franchi.

- Per le infrastrutture di allacciamento (ID 7a-2, IP 2.1) il sussidio cantonale andrà a carico delle seguenti voci contabili:

-	Patriziato di Sobrio (Sistemazione pista forestale Fòpa-Puscett) CRB 741, conto 56200012 “Contributi cantonali per strade forestali”, WBS 741 51 1246 (PF 551 2 3) per un importo di 24’600 franchi;

-	Patriziato di Sobrio (Ampliamento piazzale di deposito legname in zona Parféisc) CRB 741, conto 56200012 “Contributi cantonali per strade forestali”, WBS 741 51 1247 (PF 551 2 3) per un importo di 31’500 franchi;

-	Patriziato di Sobrio (Rifacimento ponte accesso settore forestale Valleggia) CRB 741, conto 56200012 “Contributi cantonali per strade forestali”, WBS 741 51 1248 (PF 551 2 3) per un importo di 48’450 franchi;

-	Consorzio manutenzione strada Monti di Bodio-Pollegio (Sistemazione strada forestale dei Monti di Bodio-Pollegio) CRB 741, conto 56200012 “Contributi cantonali per strade forestali”, WBS 741 51 1249 (PF 551 2 3) per un importo di 362’100 franchi.

Il sussidio federale di 1'979’600 franchi a favore degli enti esecutori (Patriziati di Bodio, Sobrio, Cavagnago e del Consorzio manutenzione strada Monti di Bodio-Pollegio) va a carico delle seguenti voci contabili.

- Per le opere selvicolturali per il trattamento del bosco di protezione (ID 7a-1, IP 1.1) il sussidio federale sarà riversato in uscita dai seguenti conti:

-	Patriziato di Bodio (Selvicoltura bosco dei Cantói - Pinèzzo) CRB 741, conto 57200016 “Contributi federali settore forestale”, WBS 741 55 1010 per un importo di 700’000 franchi;

-	Patriziato di Sobrio (Selvicoltura boschi di Rivaccia e Riell) CRB 741, conto 57200016 “Contributi federali settore forestale”, WBS 741 55 1010 per un importo di 378’500 franchi;

-	Patriziato di Cavagnago (Selvicoltura boschi di protezione sopra Cavagnago) CRB 741, conto 57200016 “Contributi federali settore forestale”, WBS 741 55 1010 per un importo di 252’500 franchi.

- Per la biodiversità nel bosco (ID 7b-2, IP 2.3), il sussidio federale sarà riversato in uscita dal seguente conto:

-	Patriziato di Cavagnago (Recupero del bosco pascolato lariceti sopra Cavagnago) CRB 741, conto 57200016 “Contributi federali settore forestale”, WBS 741 55 1012 per un importo di 26’400 franchi.

- Per le infrastrutture di allacciamento (ID 7a-2, IP 2.1) il sussidio federale sarà riversato in uscita dai seguenti conti:

-	Patriziato di Sobrio (Sistemazione pista forestale Fòpa-Puscett) CRB 741, conto 57200016 “Contributi federali settore forestale”, WBS 741 55 1010 per un importo di 32’800 franchi;

-	Patriziato di Sobrio (Ampliamento piazzale di deposito legname in zona Parféisc) CRB 741, conto 57200016 “Contributi federali settore forestale”, WBS 741 55 1010 per un importo di 42’000 franchi;

-	Patriziato di Sobrio (Rifacimento ponte accesso settore forestale Valleggia) CRB 741, conto 57200016 “Contributi federali settore forestale”, WBS 741 55 1010 per un importo di 64’600 franchi;

-	Consorzio manutenzione strada Monti di Bodio-Pollegio (Sistemazione strada forestale dei Monti di Bodio-Pollegio) CRB 741, conto 57200016 “Contributi federali settore forestale”, WBS 741 55 1010 per un importo di 482’800 franchi.

# CONCLUSIONI

La Commissione e il relatore hanno approfondito le proposte del messaggio, tramite anche un incontro con il Capo della Sezione forestale. Sulla base delle considerazioni esposte nel messaggio n. 7995 e di quanto esposto nel presente rapporto, la Commissione ambiente, territorio ed energia invita il Gran Consiglio a voler approvare il decreto legislativo annesso al messaggio governativo, volto a concedere un sussidio complessivo di 5'168’995 franchi di cui 3'189’395 franchi quale sussidio cantonale e 1'979’600 franchi quale sussidio federale, a favore dei Patriziati di Bodio, Sobrio, Cavagnago e del Consorzio manutenzione strada Monti di Bodio-Pollegio, per gli interventi (selvicoltura, biodiversità e infrastrutture di allacciamento) nei boschi di protezione di Bodio, Sobrio e Cavagnago in territorio dei Comuni di Bodio e di Faido.

Per la Commissione ambiente, territorio ed energia:

Eolo Alberti, relatore

Battaglioni - Berardi - Buri - Cedraschi - Garbani Nerini -

Garzoli - Genini - Gnesa - Lepori D. - Pinoja -

Schnellmann - Schoenenberger - Terraneo - Tonini

Allegato:

Fotografie del comprensorio boschivo interessato dal progetto integrale oggetto del messaggio n. 7995.